OrbitAI 项目开发路线图

一、项目定位

项目名称：OrbitAI

一句话定位：

OrbitAI 是一个个人 AI 信息雷达，用来自动抓取、筛选、整理 AI 相关信息，并以清晰的网页形式展示给用户。

最初目标不是做成大型网站，而是先做一个本地可运行的小系统：

RSS / 网页 / API
        ↓
Python 脚本抓取
        ↓
保存为 data.json
        ↓
生成本地 index.html
        ↓
浏览器打开查看

二、总路线分阶段

我建议版本号这样分：

V1.x：本地基础版，不接 AI
V2.x：AI 增强版，加入摘要、分类、评分、日报
V3.x：网站化版本，支持服务器部署和在线访问
V4.x：产品化版本，加入用户系统、反馈、推荐、聚类等高级能力

这样比 V0.1、V0.2 更有项目感，也方便你后面写版本总结。

三、V1.x：本地信息抓取与展示阶段

这个阶段的核心目标：

不碰复杂 AI，不碰服务器，先把“抓取信息 → 保存数据 → 本地展示”的闭环跑通。

V1.0：Python 脚本抓 RSS，终端打印

目标

让 OrbitAI 能从几个 RSS 信息源中抓取 AI 动态，并在终端打印出来。

功能范围

做：

- 新建项目文件夹；

- 创建 Python 脚本；

- 配置信息源；

- 抓取 RSS；

- 在终端打印标题、来源、链接、发布时间。

不做：

- 不做网页；

- 不做 AI 摘要；

- 不做数据库；

- 不做复杂筛选。

预期效果

运行：

python main.py

终端显示：

[OpenAI Blog] New model update...
[Anthropic News] Claude Code update...
[Google DeepMind] Research update...

检查点

1. 项目文件夹创建完成；
2. Python 环境能正常运行；
3. 至少成功抓取 3 个 RSS 源；
4. 终端能打印标题、来源、链接。

V1.1：保存为 data.json

目标

把抓到的信息保存到本地 JSON 文件中，为后续网页展示做准备。

功能范围

做：

- 创建 data.json；

- 把每条信息保存成结构化数据；

- 每条信息包含 title、source、link、published、summary 等字段；

- 避免重复保存同一条新闻。

数据结构示例

[
  {
    "title": "Claude Code v2.1.4 更新",
    "source": "Anthropic",
    "link": "https://example.com",
    "published": "2026-05-21 10:16",
    "summary": ""
  }
]

检查点

1. 运行脚本后生成 data.json；
2. data.json 可以正常打开；
3. 每条信息字段完整；
4. 重复运行不会无限重复添加同一条内容。

V1.2：生成本地 index.html

目标

把 data.json 里的信息生成一个本地网页，用浏览器打开查看。

功能范围

做：

- 创建 index.html；

- 用 HTML 展示信息流；

- 每条信息显示标题、来源、时间、链接；

- 页面有基本样式，能读、不丑、清晰。

不做：

- 暂时不做复杂交互；

- 暂时不做前端框架；

- 暂时不做部署。

预期效果

运行：

python main.py

自动生成：

index.html

然后用浏览器打开，看到类似：

OrbitAI

2026-05-21

10:16  Claude Code v2.1.4 更新
来源：Anthropic
链接：打开原文

检查点

1. index.html 成功生成；
2. 浏览器可以打开；
3. 信息按时间展示；
4. 点击标题可以跳转原文。

V1.3：加入搜索和基础分类

目标

让本地网页不只是展示，还能简单筛选信息。

功能范围

做：

- 搜索标题关键词；

- 按来源筛选；

- 按基础分类筛选；

- 增加简单标签。

第一版分类可以先用规则判断，不用 AI：

标题包含 model / GPT / Claude → 模型
标题包含 product / app / release → 产品
标题包含 paper / research → 论文
标题包含 funding / company → 行业

检查点

1. 页面上有搜索框；
2. 可以按关键词过滤信息；
3. 可以按来源过滤信息；
4. 可以按分类查看信息。

V1.4：本地体验优化版

目标

让 OrbitAI 的本地版本变得稳定、顺手、像一个真正的小工具。

功能范围

做：

- 页面样式优化；

- 按日期分组；

- 显示今日抓取数量；

- 显示每个来源的数量；

- 增加“打开原文”按钮；

- 增加“更新时间”；

- 增加简单配置文件 sources.json。

项目结构建议

orbit-ai/
├─ main.py              # 主程序
├─ sources.json         # 信息源配置
├─ data.json            # 抓取结果
├─ index.html           # 本地展示页面
├─ README.md            # 项目说明
└─ requirements.txt     # Python 依赖

检查点

1. 页面比纯 HTML 更舒服；
2. 信息按日期分组；
3. sources.json 可以单独管理信源；
4. 项目可以上传 GitHub；
5. README 写清楚项目用途和运行方法。

四、V2.x：AI 增强阶段

这个阶段的核心目标：

在本地抓取系统跑通后，引入 AI，让 OrbitAI 从“信息展示器”升级为“信息筛选器”。

V2.0：AI 摘要与翻译

目标

让 AI 帮每条信息生成中文摘要，必要时翻译英文标题。

功能范围

做：

- 英文标题翻译成中文；

- 为每条信息生成 1～2 句摘要；

- 把摘要保存进 data.json；

- 避免每次重复调用 AI，已经摘要过的内容不重复处理。

示例数据结构

{
  "title": "Claude Code v2.1.4 Released",
  "title_cn": "Claude Code v2.1.4 更新",
  "summary": "本次更新主要改进了权限管理和代码审查流程。",
  "source": "Anthropic",
  "link": "https://example.com",
  "published": "2026-05-21 10:16"
}

重要原则

AI 不要一开始就决定“值不值得看”。

这一阶段 AI 只做：

翻译
摘要
初步理解

最终筛选逻辑仍然由代码控制。

V2.1：AI 分类与关键词提取

目标

让 AI 给每条信息打标签，便于筛选和后续日报生成。

功能范围

做：

- AI 判断分类；

- AI 提取关键词；

- 分类包括：模型、产品、行业、论文、技巧、观点、公司动态；

- 网页支持按 AI 分类筛选。

AI 输出格式示例

{
  "category": "模型",
  "tags": ["Claude", "代码助手", "Anthropic"],
  "summary": "Anthropic 发布 Claude Code 更新，重点优化开发者体验。"
}

检查点

1. 每条信息有分类；
2. 每条信息有关键词；
3. 页面可以按分类筛选；
4. 分类结果大体准确。

V2.2：AI 重要性评分

目标

让 AI 给每条信息做多维度评分，但不直接决定最终结果。

核心原则

不要让 AI 直接回答：

这条新闻是否值得精选？

而是让 AI 只给维度分。

例如：

{
  "importance": 72,
  "novelty": 65,
  "relevance": 80,
  "practical_value": 58,
  "source_authority": 90
}

最终质量分由代码计算：

最终分 = 重要性 × 0.3 + 新颖性 × 0.2 + 相关性 × 0.2 + 实用价值 × 0.2 + 信源权重 × 0.1

检查点

1. 每条信息有多维度评分；
2. 最终分由代码计算；
3. 页面显示质量分；
4. 可以按分数排序。

V2.3：精选页

目标

从所有抓取信息中筛出“值得看”的内容，形成 OrbitAI 的核心页面。

功能范围

做：

- 增加“全部信息”页面；

- 增加“精选信息”页面；

- 根据信源权重、AI 分数、分类阈值筛选；

- 不同类型可以有不同门槛。

例如：

官方模型发布：60 分以上进入精选
KOL 观点：75 分以上进入精选
媒体转述：80 分以上进入精选
论文研究：70 分以上进入精选

检查点

1. 精选页不再信息过载；
2. 精选内容明显比全部内容更值得看；
3. 阈值可以手动调整；
4. 筛选逻辑可解释。

V2.4：每日简报

目标

自动生成每日 AI 简报。

功能范围

做：

- 读取过去 24 小时的精选信息；

- 按分类整理；

- 生成日报页面；

- 每天展示模型、产品、行业、论文、观点等板块。

日报结构示例：

OrbitAI Daily Brief

一、模型更新
1. OpenAI 发布……
2. Anthropic 更新……

二、产品动态
1. Claude Code 更新……

三、论文研究
1. ZCube 网络优化论文……

四、行业动态
1. 某公司融资……

检查点

1. 可以生成 daily.html；
2. 日报按分类组织；
3. 信息来自已经处理好的 data.json；
4. 不需要 AI 从零乱写。

V2.5：V2 稳定版

目标

形成一个本地可长期使用的 AI 信息雷达。

功能范围

做：

- 抓取稳定；

- 数据去重稳定；

- AI 摘要稳定；

- 精选机制稳定；

- 日报可读；

- README 完整；

- GitHub 项目结构清晰。

V2.5 完成标准

1. 每天运行一次脚本可以更新信息；
2. 打开 index.html 可以看全部信息；
3. 打开 featured.html 可以看精选信息；
4. 打开 daily.html 可以看每日简报；
5. 项目能在本地稳定使用一周以上。

五、V3.x：网站化阶段

这个阶段的核心目标：

把 OrbitAI 从“本地工具”升级成“可在线访问的网站”。

V3.0：后端服务化

目标

把原来的 Python 脚本改造成一个后端服务。

可选技术

建议用：

FastAPI

因为它适合 Python 项目，比较轻量，也适合你从脚本过渡到后端。

功能范围

做：

- 创建 FastAPI 后端；

- 提供信息列表 API；

- 提供分类筛选 API；

- 提供日报 API；

- 本地浏览器访问后端接口。

示例接口：

GET /api/items
GET /api/items?category=模型
GET /api/featured
GET /api/daily

V3.1：数据库替代 data.json

目标

把数据从 JSON 文件迁移到数据库。

建议选择

第一版用：

SQLite

原因：

- 简单；

- 本地文件；

- 不需要服务器数据库；

- 适合小项目。

后期再考虑 PostgreSQL。

功能范围

做：

- 创建数据库；

- 存储信息条目；

- 去重；

- 查询；

- 按时间、来源、分类检索。

V3.2：前端页面重构

目标

把静态 HTML 升级成真正的网站前端。

可选路线

简单路线：

HTML + CSS + JavaScript

进阶路线：

React / Next.js

我建议你刚开始网站化时不要太猛，可以先用普通前端跑通。

页面结构

首页：全部 AI 动态
精选页：高质量信息
日报页：每日简报
信源页：查看所有信息源
关于页：项目说明

V3.3：服务器部署

目标

让 OrbitAI 可以通过网址访问。

功能范围

做：

- 购买或使用云服务器；

- 部署后端；

- 部署前端；

- 配置定时任务；

- 定时抓取信息；

- 通过公网 IP 或域名访问。

技术点

可能涉及：

Linux
Python
FastAPI
Nginx
SQLite / PostgreSQL
定时任务 cron
云服务器
域名
HTTPS

这个阶段会明显比 V1、V2 难很多，所以一定要等本地版稳定后再做。

V3.4：自动定时更新

目标

让 OrbitAI 不需要手动运行脚本，而是每天/每小时自动抓取。

功能范围

做：

- 设置定时任务；

- 自动抓取 RSS；

- 自动处理摘要；

- 自动生成日报；

- 记录错误日志。

检查点

1. 服务器能自动更新数据；
2. 出错时有日志；
3. 不需要每天手动运行；
4. 网页能看到最新内容。

V3.5：V3 网站稳定版

目标

形成一个真正可用的在线 AI 信息网站。

完成标准

1. 有公网访问地址；
2. 能自动更新；
3. 有首页、精选页、日报页；
4. 数据存在数据库里；
5. 页面体验稳定；
6. 项目可以长期运行。

六、V4.x：产品化与高级功能阶段

这个阶段暂时不急，只作为未来方向。

V4.0：信源管理后台

功能

- 新增信源；

- 删除信源；

- 修改信源权重；

- 查看抓取状态；

- 查看失败日志。

V4.1：事件聚类

功能

解决同一事件被多个来源重复报道的问题。

例如：

OpenAI 官方博客报道 GPT 更新
OpenAI X 账号转发
The Verge 报道
量子位报道
KOL 评论

系统应该把它们识别为同一事件，只展示主条目，其他折叠。

V4.2：用户反馈机制

功能

用户可以标记：

有用
没用
太硬核
太水
重复
想继续关注

这些反馈反过来优化筛选规则。

V4.3：趋势发现

功能

发现某个主题最近是否正在升温。

例如：

AI Agent
本地大模型
Claude Code
具身智能
AI 视频

可以做成：

OrbitAI Trend Index

V4.4：个人关注主题

功能

用户可以设置自己关心的方向：

AI 编程
大模型
AI 视频
具身智能
开源模型
AI 产品

然后 OrbitAI 根据个人偏好排序。

七、推荐的最终版本路线

可以整理成这样：

V1.0：RSS 抓取，终端打印
V1.1：保存 data.json
V1.2：生成本地 index.html
V1.3：搜索与基础分类
V1.4：本地体验优化版

V2.0：AI 摘要与翻译
V2.1：AI 分类与关键词
V2.2：AI 多维度评分
V2.3：精选页
V2.4：每日简报
V2.5：AI 增强本地稳定版

V3.0：FastAPI 后端服务化
V3.1：SQLite 数据库
V3.2：前端页面重构
V3.3：服务器部署
V3.4：自动定时更新
V3.5：网站稳定版

V4.0：信源管理后台
V4.1：事件聚类
V4.2：用户反馈机制
V4.3：趋势发现
V4.4：个人关注主题

八、当前第一阶段开发原则

OrbitAI 前期要牢牢记住这几条：

1. 先跑通闭环，不追求高级

第一目标不是漂亮，也不是智能，而是：

能抓 → 能存 → 能看

2. 先 RSS，后爬虫，最后 API

优先级：

RSS > 公开 API > HTML 爬虫 > 付费数据接口

因为 RSS 最稳定、最简单，适合 MVP。

3. AI 不要太早加入

V1 阶段完全不需要 AI。

先把基础系统跑通，否则一上来接 AI，问题会混在一起：

到底是抓取错了？
到底是数据结构错了？
到底是 AI 输出错了？
到底是网页展示错了？

不好排查。

4. 能用代码解决的，不交给 AI

AI 适合做：

摘要
翻译
语义分类
关键词提取
多维度判断

代码适合做：

去重
排序
阈值
权重
筛选
存储
页面生成

5. 每个版本都要有检查点

每完成一个小版本，就做三件事：

测试
写版本总结
上传 GitHub

这套流程你之前做 Mind-Ball 已经很熟了，OrbitAI 继续沿用。

九、建议的新项目开工提示词

你后面开新对话时，可以直接这样发：

GPT，我们现在开始开发 OrbitAI 项目。

项目定位：
OrbitAI 是一个个人 AI 信息雷达，用来自动抓取、筛选、整理 AI 相关信息，并以清晰的网页形式展示给用户。

当前路线：
V1.0：RSS 抓取，终端打印
V1.1：保存 data.json
V1.2：生成本地 index.html
V1.3：搜索与基础分类
V1.4：本地体验优化版

V2.0：AI 摘要与翻译
V2.1：AI 分类与关键词
V2.2：AI 多维度评分
V2.3：精选页
V2.4：每日简报
V2.5：AI 增强本地稳定版

V3.0：FastAPI 后端服务化
V3.1：SQLite 数据库
V3.2：前端页面重构
V3.3：服务器部署
V3.4：自动定时更新
V3.5：网站稳定版

开发原则：
1. 先跑通闭环，不追求高级；
2. V1 阶段不加入 AI；
3. 先 RSS，后爬虫，最后 API；
4. 能用代码解决的，不交给 AI；
5. 每完成一个版本，测试、总结、上传 GitHub。

现在请带我从 V1.0 开始开发。我的电脑是 Windows，编辑器是 VSCode，我会用 GitHub 但还不熟。请一步一步带我做，文件和文件夹要说清楚，不要产生歧义。

这条路线很稳。
OrbitAI 和 Mind-Ball 正好一外一内：

OrbitAI：外部 AI 信息雷达
Mind-Ball：内部个人思想召回器

一个帮你看世界，一个帮你看自己。这个组合其实挺有生命力。